## Slide 1
GIGAスクール 構想
ICT環境整備
保守
利活用
予算
教育情報 ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰ
教員研修
児童生徒研修
学習者用
コンピューター
校内NW整備
ドメイン取得
教育クラウドサービスへのドメイン登録
端末機器等 選定・調達
テスト導入
NW設計 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、ｾｷｭﾘﾃｨ等
NW機器管理
機器故障対応
運用
アカウント管理
年次更新
転入・転出
転出/卒業等 データ移行/削除
窓口設置 機器預かり、返却
QAナレッジ収集 マニュアル整備
ヘルプデスク 業務委託 ※ICT支援員との
対応領域の整理
操作系
研修
授業中の
操作支援
ポリシー改定
実施手順書
マニュアル作成
内部・外部監査
啓発・教育 教職員・児童生徒・保護者
個人情報保護条例
個人情報保護審査会
導入設置作業
納品検査
NW機器 選定・調達
NW工事 設定調整
ユーザーアカウント設定・登録
ユーザーアカウント配布
教育の情報化ビジョン
総合教育会議 教育の情報化改善委員会等
試験・検査
操作系 研修
授業設計系 研修
授業中の 操作支援
ICT支援員 業務委託
情報活用能力育成 教科学習での活用
実践研究支援
有識者等による 研究支援
教委・ヘルプデスク対応領域の整理
啓発情報発信 冊子作成、研修実施
GIGAスクール構想におけるロジックツリー例
2020/8/17 NEL&M 作
・全体構想を描き、デザイン(設計)し、共有するためのツールです
・過不足部分については、加筆/削除/修正等行ってください
・各項目について「だれが、いつ、どのように」を確認
・各項目の要件については、担当者(部署)等が整理
・要件を持ち寄り、全体の過不足を検討
・稼働後は、改善点の検討共有にも活用

## Slide 2
GIGAスクール 構想
ICT環境整備
保守
利活用
予算要求・計上
教育情報 ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰ
教員研修
児童生徒研修
学習者用
コンピューター
校内NW整備
ドメイン取得
教育クラウドサービスへのドメイン登録
端末機器等 選定・調達
テスト導入
NW設計 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、ｾｷｭﾘﾃｨ等
NW機器管理
機器故障対応
運用
アカウント管理
年次更新
転入・転出
転出/卒業等 データ移行/削除
窓口設置 機器預かり、返却
QAナレッジ収集 マニュアル整備
ヘルプデスク 業務委託 ※ICT支援員との
対応領域の整理
操作系
研修
授業中の
操作支援
ポリシー改定
実施手順書
マニュアル作成
内部・外部監査
啓発・教育 教職員・児童生徒・保護者
個人情報保護条例
個人情報保護審査会
導入設置作業
納品検査
NW機器 選定・調達
NW工事 設定調整
ユーザーアカウント設定・登録
ユーザーアカウント配布
教育の情報化ビジョン
総合教育会議 教育の情報化改善委員会等
試験・検査
操作系 研修
授業設計系 研修
授業中の 操作支援
ICT支援員 業務委託
情報活用能力育成 教科学習での活用
実践研究支援
有識者等による 研究支援
教委・ヘルプデスク対応領域の整理
啓発情報発信 冊子作成、研修実施
GIGAスクール構想におけるロジックツリー例
2020/8/22 作成(改)
・全体構想を描き、デザイン(設計)し、共有するためのツールです
・過不足部分については、加筆/削除/修正等行ってください
・各項目について「だれが、いつ、どのように」を確認
・各項目の要件については、担当者(部署)等が整理
・要件を持ち寄り、全体の過不足を検討
・稼働後は、改善点の検討共有にも活用
・調達手続きが進行中（入札公示、落札決定等の情報公開が増加）
↓検討未実施の可能性が高い内容
・ドメインの検討、取得、アカウント付与の具体策
・教育情報せキュリティポリシーの改定、個人情報保護審査会対応、啓発施策、監査
・次年度以降の予算要求に関連した、運用、保守、研修体制等の検討
・整備担当部署×指導担当部署（学習指導、生徒指導）等の連携（組織体制づくり)
令和２年度実施
令和２年度整理
令和３年度、委託等
方針に応じて着手
令和3年度以降継続
上位項目
要検討・実施項目
対象業務
凡例